Завдання 1.

Порівняльна таблиця найбільш поширених методологій:

Waterfall

Сильні сторони

- Досить проста завдяки зафіксованій структурі

- Легка для розуміння і функціональна

- вимоги залишаються незмінними протягом усього циклу

Всі стадії проєкту виконуються в чіткій послідовності. Бюджет, терміни та інші фактори, задіяні в проєкті, краще піддаються оцінці та передбаченню. Менеджер може навіть мати відповідну візуальну схему проєкту. І як за мапою йде за цією схемою послідовно виконуючи кожен етап.

Слабкі сторони

- Неможливість виправлення змін

- Відповідає лише конкретним вимогам

- Замовник побачить тільки кінцевий продукт

- Відсутнє раннє тестування

Наступний етап настає після закінчення попереднього. до завершення процесу розробки користувачі не можуть переконатися, чи якісний продукт, який розробляється. Тобто все буде залежати від того, наскільки добре все передбачено і заплановано.

Для якої галузі є доцільною

Ця модель підходить для простих і стабільних проектів, де вимоги ПЗ чітко визначені і не змінюються протягом розробки.

Торгівельна мережа, космічна галузь, медицина

V-модель

Сильні сторони

- всі стадії проєкту виконуються в чіткій послідовності

- раннє тестування - мінімізація ризиків

Слабкі сторони

- неможливість адаптуватися до змінених вимог замовника

- Відповідає лише конкретним вимогам

- Замовник побачить тільки кінцевий продукт

Вимагає добре спланованого графіку робіт та ресурсів

Для якої галузі є доцільною

Ця модель підходить для проектів, де вимоги ПЗ чітко визначені і не змінюються протягом розробки, а також де потрібно забезпечити високу якість і надійність ПЗ.

Наприклад медицина

Ітераційна модель

Сильні сторони

Ця модель забезпечує постійне покращення продукту. Під час ітерацій можна скрупульозно оцінити проект

- дозволяє визначати та усувати ризики на ранніх стадіях роботи, а також ефективно контролювати якість розробки.

- дозволяє справлятися з  завданнями, що виникають під час роботи

Слабкі сторони

Досить складний метод, який важко впровадити за невеликої команди або компанії;

- зав'язаність на можливості експертів ставити завдання

- потребує зайвого документування вимог.

Для якої галузі є доцільною

Великі проекти із чітко поставленими вимогами та прописаними ризиками, коли продукт потрібно максимально швидко випустити. Навіть на шкоду функціональності, щоб якнайшвидше зайняти свою нішу і вже потім доопрацьовувати нюанси. Ця модель дозволяє доволі швидко адаптуватися до змін у ринку або технологіях

Інкрементна модель

Сильні сторони

- Є можливість оцінити кожну версію продукту

- є можливість переглянути ризики, які пов'язані з витратами і дотриманням графіка

Вимоги до системи визначаються на самому початку роботи, після чого процес розробки проводиться у вигляді послідовності версій, кожна з яких є закінченим і працездатним продуктом . поліпшення продукту проходить заплановано весь час, поки життєвий цикл розробки ПЗ не завершиться.

Слабкі сторони

- функціональна система повинна бути повністю визначена на початку життєвого циклу для виділення ітерацій

- при постійних змінах структура системи може бути порушена

Для якої галузі є доцільною

Ця модель підходить для проектів, у яких вимоги до ПЗ можуть змінюватися протягом розробки, або де потрібно швидко випустити протатип або мінімально працездатний продукт. Вона дозволяє знизити ризики і витрати, пов’язані з розробкою ПЗ.

Спіральна модель

Сильні сторони

- ризик менеджмент

- є можливість гнучкого проєктування.

- Дозволяє створювати додаткові функції пізніше.

- Підходить для дуже ризикованих проєктів з різними бізнес-потребами

підхід допомагає знизити ранні ризики в проєкті. розробники починають на низьких рівнях і досліджують властиві йому ризики.

Слабкі сторони

- Дорога модель в розробці ПЗ

- Збій на етапі аналізу ризиків може завдати шкоди всьому проєкту

- Не підходить для проєктів з низьким рівнем ризику

- Може затягнутися і ніколи не закінчитися

Для якої галузі є доцільною

В промисловості при розробці нової лінії продукціі

Scrum

Сильні сторони

- Швидкий запуск проекту із мінімально можливим бюджетом

- щоденний контроль за ходом робіт, часті демонстрації проекту

- можливість вносити редагування в процесі реалізації проекту

Слабкі сторони

- відсутність фіксованого бюджету

- не працює за низької кваліфікації команди, занижених строків робіт або бюджету

- через постійні зміни може вносити плутанину

Для якої галузі є доцільною

Рідко використовується для реалізації великих проєктів. Для невеликої команди. Це зручно, якщо у команди є великий обсяг роботи та довгий життєвий цикл, який змушує змінюватись та адаптуватися до нових умов ринку.

В будь-яких проектах, галузях

Kanban

Сильні сторони

- гнучкість плануванння, нема прив’язки до ітерацій

- висока залученість до процесу розробки

Команда концентрується лише з поточної роботі, пріоритет завдання також визначено.. Коли всі виконавці мають доступ до даних, глобальну проблематику легше помітити. Також візуалізація процесів підвищує самоорганізацію та самоконтроль

Слабкі сторони

- не працює з великими командами

- не призначена для довгострокового планування

- не підходить для роботи у команді без мотивації

- немає цілісної картини по розробці продукту

Для якої галузі є доцільною

Невеликий мотивований колектив - Стартапи та молоді проекти

Завдання 2.

Agile маніфест – це декларація цінностей та принципів, які становлять приоритет при розробці ПЗ.

Раніше компанії були зосередженіі на плануванні та документуванні єтапів розробки. Бюрократичні ієрархії, де все контролюється та беззаперечно підпорядковується, де люди не мають можливості елементарно внести зміни до корпоративної культури ніяк не допомогали разробникам ПЗ. Основна мета – доставляти користовачу задоволення, була забута у денній рутині. Це потрібно було змінювати. Необхідно було  швидко і легко виконувати проектування та документацію для проектів , швидко та якісно задовольняти замовника.

Треба було змінювати традіційний підхід. На цей привід розробники маніфесту висловили свої ідеї та зафікусували найголовніші приципи та цінності у Маніфесті: люди та взаємодія важливіші за процеси і документи; продукт, що працює, важливіший за велику кількість документації по ньому; тісний контакт із замовником важливіший за чітке слідування контракту; пристосовування та здатність до змін важливіша за дотримання початкового плану. Це дозволило бути гнучкими, швидко реагувати на потреби замовника та підвищити  ефективність роботи.

Маніфест назавжди змінив розробку ПЗ. Й до цього часу багато Компаній приймають цей маніфест та керуються його приципами. Відповідно , це дозволяє командам проектів легше та швидше адаптуватись до змін.

Завдання 3.

Мобільний застосунок для обміну світлинами котиків

Для початку проаналізуємо наш стартап щоб зрозуміти, яку модель можна використати

Стартап – це початок- запуск бізнесу, якому потрібно швиденько розгорнутися і вийти на ринок, охопити максимальну аудіторію і при цьому вкластися в обмежений бюджет

Зазвичай – це невеличка команда, мотивованих своєю бізнес-ідеєю людей.

Мобільний застосунок для обміну світлинами котиків – невеличкий проект. Потрібно проста та функціональна версія ПЗ.

Проаналізувавши ринок, цільову аудіторію ми формулюємо критерії та вимоги для проекта. Також ми визначаємось з цілями та приоритетами, бюджетом, термінами

Я думаю, що можна застосувати методологію Agile-Kanban - якісно і по дедлайнам

Kanban допомогає зібрати завдання докупи, віалізувати весь процес та побудувати процес, орієнтований на досягнення цілі.

Крім правильного фокуса завдяки цьому методу ми можемо швидко виявляти проблеми й адаптуватися.

Експертна, мотивована, злагоджена команда дозволить не перевищити бюджет при розробці мобільного додатка, гнучко вибудовуючи роботу та пріоритети на етапі створення нашого ПЗ.